PROJET DE CRÉATION D’UNE APPLICATION WEB

Système de suivi-évaluation (S&E) des projets

Solution « sans code » — Association [Nom de l’association]

# 1. Contexte, objectifs et bénéfices attendus

## 1.1 Contexte

L’association Lumière du Soleil, intervenant dans les domaines agriculture, élevage et pêche ; environnement ; entreprenariat ; éducation, formation et recherche, protection de l’enfance, santé, met en œuvre 5 projets et assure le suivi d’environ 100 indicateurs de performance. Le suivi-évaluation est aujourd’hui géré à l’aide de fichiers Excel dispersés, ce qui génère plusieurs difficultés : ressaisies multiples, risque d’erreurs, perte des sources de vérification, calculs manuels des taux de réalisation et production de rapports longue et chronophage.

Ce projet vise à doter l’association d’une application web centralisée, simple à utiliser et économique, construite sur des outils « sans code » (no-code). L’objectif n’est pas de développer un logiciel sur mesure, mais d’assembler des briques existantes et configurables pour répondre rapidement au besoin, avec un coût et une maintenance maîtrisée.

## 1.2 Objectifs

- Centraliser le référentiel des indicateurs, les cibles et les valeurs réalisées dans une base de données unique et partagée.

- Automatiser le calcul des taux de réalisation, des écarts et des indicateurs de progrès vis-à-vis des cibles périodiques et finales.

- Générer automatiquement des tableaux de bord et des rapports de suivi exportables.

- Archiver de manière sécurisée les sources de vérification (moyens de vérification) liées à chaque donnée saisie.

- Faciliter la collecte de terrain et la collaboration entre les chargés de S&E, les agents et la direction.

## 1.3 Bénéfices attendus

| Domaine | Bénéfice concret |
| --- | --- |
| Fiabilité | Saisie unique, calculs automatisés, réduction des erreurs et des doublons. |
| Gain de temps | Tableaux de bord et rapports produits en quelques clics au lieu de plusieurs jours. |
| Traçabilité | Chaque réalisation est reliée à sa source de vérification archivée. |
| Pilotage | Visualisation en temps réel des écarts et alertes sur les indicateurs en retard. |
| Coût maîtrisé | Pas de développement lourd ; outils gratuits ou à faible coût d’abonnement. |
| Redevabilité | Rapports normalisés facilitant le reporting aux bailleurs et partenaires. |

# 2. Architecture fonctionnelle et choix de l’outil

## 2.1 Modules de l’application

| Module | Fonctions principales |
| --- | --- |
| 1. Référentiel des indicateurs | Saisie / import (Excel-CSV) des indicateurs : intitulé, définition, unité, mode de calcul, méthode et fréquence de collecte, source, niveau (impact/effet/produit), baseline, cible finale. |
| 2. Cibles & réalisations | Saisie / import des cibles et des valeurs réalisées par période (année, semestre, trimestre, mois) et par projet. |
| 3. Tableaux de bord | Suivi du progrès vs cible périodique et finale : écarts, taux de réalisation, tendances, code couleur, filtres. |
| 4. Rapports | Génération automatique de rapports périodiques (PDF / Word / Excel) avec tableaux et graphiques. |
| 5. Sources de vérification | Téléversement et archivage des justificatifs rattachés à chaque donnée. |
| 6. Utilisateurs & droits | Gestion des comptes, rôles et permissions d’accès. |

## 2.2 Modèle de données (tables et relations)

La base repose sur des tables reliées entre elles par des clés (relations), évitant toute ressaisie :

- Projets — un projet contient plusieurs indicateurs.

- Indicateurs — relié au projet ; porte la définition, la baseline et la cible finale.

- Cibles — une ligne par indicateur et par période (valeur cible attendue).

- Réalisations — une ligne par indicateur et par période (valeur réellement atteinte).

- Sources de vérification — fichiers justificatifs reliés à chaque réalisation.

- Utilisateurs — comptes et rôles (administrateur, saisie, lecture).

Relation type : Projet (1→N) Indicateurs ; Indicateur (1→N) Cibles ; Indicateur (1→N) Réalisations ; Réalisation (1→N) Sources de vérification.

## 2.3 Comparatif des outils « sans code »

| Critère | Airtable + Interfaces | Google Sheets + Looker Studio | NocoDB / Baserow (open source) |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût | Gratuit puis ~20 $/mois/éditeur | Gratuit (compte Google) | Gratuit si auto-hébergé |
| Facilité | Très élevée | Élevée | Moyenne (installation requise) |
| Relations entre tables | Natives, robustes | Manuelles (RECHERCHEV) | Natives |
| Tableaux de bord | Intégrés + Looker Studio | Looker Studio (puissant) | Intégrés (basiques) |
| Stockage de fichiers | Natif | Google Drive | Natif |
| Souveraineté des données | Cloud (hors UE) | Cloud (hors UE) | Totale (vos serveurs) |

Recommandation : Airtable pour la base de données, les formulaires de saisie et les interfaces, complété par Looker Studio (gratuit) pour les tableaux de bord avancés. Cette combinaison offre le meilleur rapport simplicité/puissance/coût pour une association. Si la souveraineté des données est une exigence forte, Baserow auto-hébergé constitue l’alternative recommandée.

# 3. Écrans, logique de calcul et gestion des accès

## 3.1 Écrans principaux (maquette descriptive)

| Écran | Description |
| --- | --- |
| Accueil / Synthèse | Vue d’ensemble : nombre d’indicateurs, taux de réalisation global, indicateurs en alerte (code couleur). |
| Saisie indicateur | Formulaire de création d’un indicateur avec tous ses champs descriptifs ; bouton d’import Excel/CSV. |
| Saisie réalisation | Formulaire simple par période (idéal pour les agents de terrain), avec ajout des sources de vérification. |
| Tableau de bord | Graphiques de progrès, jauges de taux de réalisation, filtres par projet / période / indicateur. |
| Bibliothèque de sources | Liste des justificatifs téléversés, reliés aux réalisations correspondantes. |

## 3.2 Logique des calculs (automatisés)

| Indicateur calculé | Formule | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Taux de réalisation périodique | (Réalisé période ÷ Cible période) × 100 | (80 ÷ 100) = 80 % |
| Taux de réalisation cumulé / final | (Cumul réalisé ÷ Cible finale) × 100 | (240 ÷ 400) = 60 % |
| Écart absolu | Réalisé − Cible | 80 − 100 = −20 |
| Écart relatif | (Écart ÷ Cible) × 100 | −20 % |

Code couleur appliqué automatiquement (seuils paramétrables) :

| Vert — Atteint | Orange — À surveiller | Rouge — En retard |
| --- | --- | --- |
| Taux ≥ 90 % | 70 % ≤ Taux < 90 % | Taux < 70 % |

## 3.3 Génération des rapports

Un modèle de rapport pré-formaté (papier en-tête de l’association, tableaux et graphiques) est rempli automatiquement à partir des données filtrées (par projet et période), puis exporté en PDF ou Word. Outils possibles : extension de génération de documents d’Airtable, DocsAutomator/Documint, ou Google Docs via un modèle.

## 3.4 Utilisateurs et droits d’accès

| Rôle | Permissions | Profil type |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Configuration, gestion des indicateurs et des comptes, accès complet. | Responsable S&E |
| Saisie | Saisie des réalisations et ajout des sources de vérification. | Agents de terrain |
| Lecture | Consultation des tableaux de bord et rapports uniquement. | Direction, bailleurs |

# 4. Mise en œuvre, coûts et recommandations

## 4.1 Plan de mise en œuvre

| Phase | Activités | Livrable | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Validation des indicateurs, périodes et seuils ; choix de l’outil. | Cahier des charges léger | 1 semaine |
| 2. Construction | Création des tables, relations, formulaires et calculs. | Base de données configurée | 2 semaines |
| 3. Tableaux & rapports | Conception des tableaux de bord et du modèle de rapport. | Dashboards + modèle | 1–2 semaines |
| 4. Tests & migration | Import des données existantes, tests, corrections. | Données migrées | 1 semaine |
| 5. Formation & lancement | Formation des utilisateurs, mise en production. | Outil opérationnel | 1 semaine |

Durée totale estimée : 6 à 7 semaines.

## 4.2 Estimation des coûts (indicatif)

| Poste | Option économique | Option confort |
| --- | --- | --- |
| Outil de base de données | Google Sheets — gratuit | Airtable — ~20 $/mois/éditeur |
| Tableaux de bord | Looker Studio — gratuit | Looker Studio — gratuit |
| Génération de rapports | Modèle Google Docs — gratuit | DocsAutomator — ~15–30 $/mois |
| Stockage des sources | Google Drive — gratuit (15 Go) | Inclus dans l’abonnement |
| Configuration (prestataire, option) | — | ~300–800 $ (ponctuel) |

Coût récurrent : de 0 $/mois (option entièrement gratuite) à ~40–60 $/mois selon le nombre d’éditeurs.

## 4.3 Avantages et limites

| Avantages | Limites / points de vigilance |
| --- | --- |
| Déploiement rapide, sans développement. | Personnalisation moins poussée que sur mesure. |
| Coût faible, maintenance simple. | Dépendance à un éditeur (sauf open source). |
| Évolutif et accessible en ligne. | Données hébergées hors UE (solutions cloud). |
| Pris en main par des non-informaticiens. | Limites de volume sur les offres gratuites. |

## 4.4 Recommandations

- Démarrer par un pilote sur un seul projet avant de généraliser.

- Stabiliser d’abord le cadre logique (indicateurs, cibles, seuils) : la qualité de l’outil en dépend.

- Privilégier Airtable + Looker Studio ; opter pour Baserow auto-hébergé si la souveraineté des données prime.

- Désigner un administrateur S&E référent et former les agents à la saisie.

- Prévoir une sauvegarde régulière des données et des sources de vérification.